附件1

2018年度城市（含县城）污水处理设施

任务分解表

| 地 区 | 新增污水处理能力 （万立方米/日） | 建设改造污水收集管网 （公里） | 新增污泥无害化处理处置能力（吨/日） | 建设污水处理监测站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市 | 8 | 150 | —— | 启动建设 |
| 遵义市 | 2.3 | 160 | —— | 启动建设 |
| 六盘水市 | 0.5 | 50 | —— | 启动建设 |
| 安顺市 | 0.6 | 90 | 20 | 启动建设 |
| 毕节市 | —— | 95 | 40 | 启动建设 |
| 铜仁市 | 0.8 | 80 | —— | 启动建设 |
| 黔东南州 | 2 | 90 | 20 | 启动建设 |
| 黔南州 | 2 | 90 | 20 | 启动建设 |
| 黔西南州 | 2 | 75 | 20 | 启动建设 |
| 贵安新区 | —— | 20 | —— | 启动建设 |

注：1.污泥无害化处理处置能力按80%含水率污泥计；

2.遵义市污水收集管网任务包含仁怀市任务10公里；

3.毕节市污水收集管网任务、污泥无害化处理处置设施任务分别

包含威宁县任务5公里、20吨/日。