附件5

建制镇污水处理配套管网任务分解表

| 地区 | 合计 | 2018年建设改造污水处理 设施配套管网（公里） | 2019年建设改造污水处理 设施配套管网（公里） | 2020年建设改造污水处理 设施配套管网（公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市 | 55 | 15 | 19 | 21 |
| 遵义市 | 59 | 41 | 18 | 0 |
| 六盘水市 | 77 | 32 | 31 | 14 |
| 安顺市 | 66 | 16 | 28 | 22 |
| 毕节市 | 210 | 17 | 117 | 76 |
| 铜仁市 | 60 | 17 | 21 | 22 |
| 黔东南州 | 222 | 77 | 74 | 71 |
| 黔南州 | 64 | 17 | 21 | 26 |
| 黔西南州 | 57 | 13 | 26 | 18 |
| 贵安新区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 870 | 245 | 355 | 270 |